Proceso de revisión con Ronald

Todas las presentaciones se hacen en Canva, desde la cuenta de Ronald: tvsgroupcolombia@gmail.com

elchocho185

los cortes entre etapas se harán con un pdf final en la carpeta del drive y en el whatsap

Reunión de revisión
Se solicita a Ronald y Alejandro una reunión conjunta para revisar la presentación.

Seguimiento en caso de no confirmar 
En caso de no atender la reunión, se insistirá al inicio, mitad o final del día durante dos días consecutivos. En el tercer día, la información se enviará directamente y se informará a Wiet.

Registro y trazabilidad
Todas las definiciones deberán quedar por escrito y traducirse en acciones concretas y metas bien definidas. Estas no se deben enviar por chat, sino que quedarán registradas en la bitácora de cada tarea de cada arquitecto.

Cierre y documentación final
Una vez aprobadas y definidas todas las inquietudes, se subirá al chat la presentación final como documento soporte.

IDEA BASICA: Arquitecto Encargado, Manuela (+), Alejandro y Ronald.

Donde se establecen las premisas de diseño y se orienta a los diseñadores para llegar la visión que Ronald tiene para el espacio.

Partes de la presentación:

Revisión 1

- Referentes: Incluir fotos y dejar claro que del referente nos intersa para el diseño

- Tablero de Materiales (MoodBoards)

- Propuestas de tipos de apliques

- Imágenes de sketch up (Sin renders del espacio a diseñar, con definición volumétrica, aplicación de básicos y referenciación de detalles de los referentes o de otros detalles existente )

Revisión Final

- Referentes (Igual o actualizado según retroalimentación de Ronald)

- Tablero de Materiales (MoodBoards) (Igual o actualizado según retroalimentación de Ronald)

- Propuestas de tipos de apliques (Igual o actualizado según retroalimentación de Ronald)

- Alternativas: Renders con materiales ya aplicados en el espacio, propuestas volumétricas definidas, localización y forma de los muebles

- Una vez aprobado se guarda una versión exportada en pdf en la carpeta

DESARROLLO TÉCNICO: Arquitecto Encargado, Manuela (-), Alejandro y Ronald.

Preguntas y/o Propuestas para Ronald,  que solución técnica y constructiva se ´ plantea orientada a llegar la propuesta estética establecida, es decir establecer como se llegara a lograr la idea básica.

Revisión 1

- Se proponen alternativas de apliques (no dependientes de redes) , Posición y Tipo: ya estudiado. Presentar en documento/presentación: fotos, referencia, valor, proveedor, acabado, disponibilidad y tiempos de entrega de cada elemento. Incluyen, pero no están limitados a:

  - Jaboneras

  - Porta papel

  - Espejos

  - Tiraderas

- Se proponen alternativas de apliques (dependientes de redes)  abastos y desagües , Posición y Tipo: ya estudiado. Presentar en documento/presentación: fotos, referencia, valor, proveedor, acabado, disponibilidad y tiempos de entrega de cada elemento. Incluyen, pero no están limitados a:

  - Griferías

  - Inodores

  - Lavamanos

  - Especificaciones de acabados de los elementos (color, tipo acabado.)

- Se proponen alternativas de iluminación y puntos eléctricas, Posición y Tipo: ya estudiado. Presentar en documento/presentación: fotos, referencia, valor, proveedor, acabado, disponibilidad y tiempos de entrega de cada elemento. Incluyen, pero no están limitados a:

  - Switches

  - Censores

  - Conmutación

  - Luminarias con voltajes y elementos secundarios como transformadores

  - Especificaciones de acabados de los elementos (color, tipo acabado.)

  - Tomas Electicos (tipo y acabado)

  - Temperatura de luz,

  - Elementos secundarios como ups y tableros eléctricos si aplica

- Propuestas de detalles de aplicación de luces en mobiliario y otros casos especiales

- Propuesta de mobiliario fijo, esquematizando la construcción y proponiendo opciones de acabados de superficies

- Propuestas constructivas, generando las muestras que se consideren necesarias

- Esquema de cronograma de obra; establecer de manera general las acciones de obra,

Los cambios que puedan surgir serán realizados y desarrollados por el arquitecto encargado, con asesoría de Manuela en los ámbitos de idea básica (volumetría, estética e iluminación).

Revisión Final

- Se define apliques (no dependientes de redes) , Posición y Tipo: ya estudiado. Presentar en documento/presentación: fotos, referencia, valor, proveedor, acabado, disponibilidad y tiempos de entrega de cada elemento. Incluyen, pero no están limitados a:

  - Jaboneras

  - Porta papel

  - Espejos

  - Tiraderas

- Se define apliques (dependientes de redes)  abastos y desagües , Posición y Tipo: ya estudiado. Presentar en documento/presentación: fotos, referencia, valor, proveedor, acabado, disponibilidad y tiempos de entrega de cada elemento. Incluyen, pero no están limitados a:

  - Griferías

  - Inodoros

  - Lavamanos

  - Especificaciones de acabados de los elementos (color, tipo acabado.)

- Se define iluminación y puntos eléctricas, Posición y Tipo: ya estudiado. Presentar en documento/presentación: fotos, referencia, valor, proveedor, acabado, disponibilidad y tiempos de entrega de cada elemento. Incluyen, pero no están limitados a:

  - Switches

  - Censores

  - Conmutación

  - Luminarias con voltajes y elementos secundarios como transformadores

  - Especificaciones de acabados de los elementos (color, tipo acabado.)

  - Tomas Electicos (tipo y acabado)

  - Temperatura de luz,

  - Elementos secundarios como ups y tableros eléctricos si aplica

- Definición de detalles de aplicación de luces en mobiliario y otros casos especial

- definición de mobiliario fijo, preparando la construcción y definiendo opciones de acabados de superficies

- definición de propuesta de técnicas constructivas basada en muestras

- cronograma de obra; establecer de manera general las acciones de obra